富山南高等学校グラウンド防球ネット修繕仕様書

１　修繕場所

富山市布市９８番地

富山南高等学校グランド防球ネット（H＝13ｍ）

２　修繕期間

令和３年３月１２日（土）～令和３年３月３１日（木）

３　修繕内容（別紙写真参照）

・破網補修　１０か所（北側４か所、東側１か所、南側５か所）

・東側ネット（第一体育館前）の下のワイヤー復旧修繕

・北側ネットの下のワイヤー復旧修繕

・柱に沿ったワイヤーの輪っか（金具共）修繕（４か所程度）

・北側ネット上部の弛み補修

（全て撤去・処分を含む）

４　写真の提出

着手前、完成後の写真（紙ベース）を１部提出すること。

５　安全対策等

大きな音の出る工程時は事前に担当者と打合せを行うこと。

生徒・職員等の通行等には十分注意をすること。

６　その他

本書に記載のない事や、不明な点については担当者と協議すること。